**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 7 - Thành viên nhóm

1. Nguyễn Thành An (Nhóm trưởng)
2. Trần Vũ Minh Nhật
3. Nguyễn Hồng Quân
4. Nguyễn Tuấn Hùng

*Tên ứng dụng:* **QUẢN LÝ LƯƠNG SẢN PHẨM**

Thời gian thực hiện: Từ 22/08/2023đến 30/10/2023(10 tuần)

**Kế hoạch chi tiết**

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01**  (Từ: 22/08/2023  Đến: 28/08/2023) | 1. Lập kế hoạch | Nguyễn Thành An |  |
| 2. Viết nhật ký | Nguyễn Hồng Quân |  |
| 3. Tạo bảng câu hỏi | Trần Vũ Minh Nhật  Nguyễn Tuấn Hùng |  |
| **Tuần 02**  (Từ: 29/08/2023  Đến: 04/09/2023) | 1. Vẽ use case tổng quát | Nguyễn Thành An  Nguyễn Hồng Quân Trần Vũ Minh Nhật  Nguyễn Hồng Quân |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 05/09/2023  Đến: 11/09/2023) | 1. Đặc tả các yêu cầu chức năng | Tất cả thành viên |  |
|  | Trần Vũ Minh Nhật |  |
| 3. Đặc tả UC001\_Thêm nhân viên, UC002\_Xóa nhân viên | Nguyễn Hồng Quân |  |
|  | Nguyễn Tuấn Hùng |  |
|  |  |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 12/09/2023  Đến: 18/09/2023) | 1. Xem xét lại các mô hình | Thực hiện chung | Chưa phân chia |
| 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  |
| 3. Mô hình nghiệp vụ |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 05**  (Từ: 19/09/2023  Đến: 25/09/2023) | 1. Thiết kế giao diện ứng dụng | Thực hiện chung | Chưa phân chia |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 06**  (Từ: 26/09/2023  Đến: 02/10/2023) |  |  |  |
| 1. Phân chia thực hiện coding xử lý phần nghiệp vụ | Thực hiện chung | Chưa phân chia |
| 2. Kiểm tra chương trình |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 03/10/2023  Đến: 09/10/2023) | 1. Thực hiện coding( tiếp tục) | Thực hiện chung | Chưa phân chia |
| 2. Kiểm tra chương trình |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 08**  (Từ: 10/10/2023  Đến: 16/10/2023) | 1. Thực hiện coding( tiếp tục) | Thực hiện chung | Chưa phân chia |
| 2. Kiểm tra chương trình |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 09**  (Từ: 17/10/2023  Đến: 23/10/2023) | 1. Thực hiện coding( tiếp tục) | Thực hiện chung | Chưa phân chia |
| 2. Tích hợp chương trình |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 10**  (Từ: 24/10/2023  Đến: 30/10/2023) | 1. Hoàn tất đề tài | Thực hiện chung | Chưa phân chia |
| 2. Chuẩn bị PPT |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tuần 11**  (Từ: 24/10/2023  Đến: 30/10/2023) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

[Nhật ký nhóm 07](https://drive.google.com/drive/folders/1w7y2ZYwOdNdSnu3DLV7FgWHf84T4-gFC?usp=sharing)